ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИНФОРМАТИКЕ · 2026/2027

# Дорожная карта проекта

Almanion — сайт с конспектами и учебными инструментами

План: 28 сентября — 31 декабря 2026 года

20 декабря — готовая версия проекта. 21–31 декабря — проверка, репетиция и резерв.

# Цель

Подготовить Almanion к защите: завершить основные функции, проверить сайт и игру, оформить результаты работы.

# Что уже есть

Сайт опубликован. Работают конспекты, поиск, конструктор, закладки, проверка знаний, Матцентр, аккаунты и игра «Орбитальный курьер».

# План работ

| Срок | Что сделать | Готово, если |
| --- | --- | --- |
| 28.09–04.10 | Уточнить цель, задачи и состав проекта. | Утверждены план и список функций для защиты. |
| 05.10–18.10 | Исправить чтение конспектов, поиск, закладки, мобильную версию и экспорт в PDF. | Основные страницы работают на компьютере и телефоне. |
| 19.10–01.11 | Проверить конструктор, черновики, публикацию, повторение и Матцентр. | Данные не теряются; раздел можно создать и опубликовать без правки HTML. |
| 02.11–15.11 | Доработать игру «Орбитальный курьер». | Готовы демонстрационная версия, описание алгоритма и тесты. |
| 16.11–22.11 | Проверить вход, роли, синхронизацию, работу без сети и восстановление данных. | Нет ошибок, ведущих к потере данных или обходу прав доступа. |
| 23.11–06.12 | Провести проверку сайта с 5–8 учениками. | Записаны ошибки, время выполнения заданий и замечания. |
| 07.12–13.12 | Исправить найденные проблемы и повторить проверку. | Закрыты критические ошибки; основные задания выполняются без помощи. |
| 14.12–20.12 | Подготовить записку, презентацию, инструкцию и итоговую версию. | Сайт, игра и материалы для защиты готовы. |
| 21.12–31.12 | Показать работу руководителю, провести две репетиции, сохранить резервную копию. | Замечания учтены; итоговые файлы собраны в одном архиве. |

Все даты относятся к 2026 году.

ALMANION · ДОРОЖНАЯ КАРТА

# Игра и итог проекта

# «Орбитальный курьер»

Игра входит в проект как отдельный модуль. На защите нужно показать не только игровой процесс, но и то, как устроены движение, управление и сохранение прогресса.

| Срок | Работа | Результат |
| --- | --- | --- |
| 02.11–04.11 | Описать движение, столкновения и сохранение игры. | Схема игрового цикла и контрольные примеры. |
| 05.11–10.11 | Доработать управление мышью и касанием. | Игрой удобно пользоваться на компьютере и телефоне. |
| 11.11–15.11 | Проверить уровни, награды, импорт, экспорт и работу без сети. | Сохранение восстанавливается; повтор не выдаёт награду второй раз. |
| 23.11–13.12 | Проверить игру вместе с остальным сайтом и исправить замечания. | Готов короткий маршрут для показа на защите. |

# Что проверить с пользователями

• найти нужный материал через поиск;

• добавить блок в закладки и открыть его;

• пройти проверку знаний;

• создать и опубликовать тестовый раздел;

• пройти игровой маршрут и восстановить сохранение.

# Что должно быть готово к 20 декабря

• работающие сайт и игра;

• проверка на компьютере и телефоне;

• исходный код, инструкция и результаты тестов;

• пояснительная записка и презентация;

• резервная копия проекта и запись демонстрации.

# Контрольные даты

04.10 — утверждён план · 01.11 — проверены учебные функции · 15.11 — готова игра · 06.12 — закончена проверка с учениками · 20.12 — готов проект · 31.12 — завершён резервный этап.

Составлено 28.09.2026. Даты рабочие и могут быть уточнены руководителем проекта.